| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение на 2011 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2011 | План 3 кв. 2011 год | Факт 32 кв. 2011 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам п. Мга, ул. Интернациональная, ул. Железнодорожная, ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул. Поперечная, ул. Разъезжая, ул. Новая,, ул. Придорожная, ул. Боровая | 0502 | 1020110 | 003 | 310 | 8445,0 | 970,0 | 300,0 | 670,0 | 965,4 | 295,4 | 670,0 | Оплата соглапсно календарного плана выполнения работ на основании КС-2, КС-3 |
| 1.1-2 | Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, Шоссе Революции, Заводская п. Мга | 0502 | 102011 | 003 | 310 | 2411.0 | 816,9 | 165,9 | 651,0 | 20,0 | 20,0 | - |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 10856,0 | 1786,9 | 465,9 | 1321,0 | 985,4 | 315,4 | 670,0 |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Проведение экспертизы ПСД по газоснабжению природным газом жилой застройкив границах улиц Первомайская, Шоссе революции, Загородная | 0412 | 3380213 | 500 | 226 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | 191,7 | 191,7 |  | Согласно выставленного счета |
| 1.2-2 | Разработка ПСД по реконструкции объездной дороги и изыскательские работы объездной дорогив пос. Старая Малукса | 0412 | 3380208 | 500 | 226 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - | - | - |  | Срок выполнения работ 4 кв.2011 года |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  | 191,7 | 191,7 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 11756,0 | 2686,9 1365,9 | 1321,0- | 1177,1 | 507,1 | 670,0- |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |
| 2.1. | благоустройство |  |  |  |  |
| 2.1-. | Посыпка песчано-гравийной смесью и грейдерованию внутрипоселенческих дорог | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 699,7 | 699,7 | 699,7 |  |
| 2.1-2 | Ремонт автомобильной дороги в пос. Мга по Советскому пр. на территории МО Мгинское городское поселение | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 700.0 | 700,0 | 698,5- |  |
| 2.1-3 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Мга по адресам ул. Новая, Железнодорожная, Дзержинского, Связи, Шмидта, Комсомольский проспект | 0503 | 6000200 | 200 | 225 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| 2.1-4 | Благоустройство территории в пос. Мга между домами д.45 и ул. Дзержинского д.2 | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 706.5 | 706,5 | 706,5 |  |
| 2.1-5 | Выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия и установка бортового камня у здания МУК «КДЦ «Мга» по адресу: пос. Мга, ул. Спортивная д.4 | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 758,9 | 758,9 | 694,3 | При проведении электронных торгов, цена снизилась |
| 2.1-6 | Благоустройство тротуарного покрытия по ул. Железнодорожной в пос. Мга (от ул. Связи до д.45 по ул. Железнодорожной) | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |  |
| 2.1-7 | Устройство тротуаров по Советскому пр. | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 400,0 | 400,0 | - |  |
| 2.1-8 | Ремонт автомобильной дороги в пос. Мга по Вокзальной ул. с устройством тротуаров | 500 | 6000200 | 500 | 225 | 1550,0 | 834,0 | - |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 5537,1 | 4821,1 | 3521,0 |  |
| 2.2 | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.2-1 | Ремонт квартиры п. Мга ул. Железнодорожная д.77 кв.71 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |  |
| 2.2-2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети в точке присоединения п. Мга, ул. Майора Жаринова д.8 | 0501 | 3500300 | 500 | 226 | 139,1 | 139,1 | 75,8 | Оплата согласно договора |
| 2.2-3 | Ремрнт комнат в кв.8 д.42 по ул. Шоссе Революции | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |  |
|  | ИТОГО ПО жилищному фонду | 353,0 | 353,0 | 289,7 |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.3-1 | Ремонт кровли котельной 0502 3513400 500 225 бани | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
|  | Итого по коммунальному хозяйству | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 5989,7 | 5273,7 | 3910,3 |  |
| 2.4. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |
| 2.4.1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-1 | Капитальный ремонт кровли кинотеатра «Октябрь», КДЦ «Мга» | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 567,3 | 567,3 | 567,3 |  |  |  |  | Подготавливаются документы для |
| 2.2.1-1 | Капитальный ремонт МУК КДЦ «Мга» (ремонт туалета, ремонт системы отопления) |  |  |  |  | 377,4 | 377,4 | 377,4 |  |  |  |  | Проведения электронного аукциона |
|  | Ремонт помещений 1 этажа в здании МУК КДЦ «Мга», расположенного по адресу п. Мга, ул. Спортивная д.4 |  |  |  | 225 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 999,7 | 999,7 |  |  |
|  | Косметический ремонт фойе 1 этажа МУК КДЦ «Мга» |  |  |  |  | 125,0 | 112,5 | 112,5 |  |  |  |  | Проводится запрос котировок |
|  | Капитальный ремонт кровли кинотеатра «Октябрь», КДЦ «Мга» | 0801 | 5220700 | 001 | 225 | 567,3 |  |  | 567,3 |  |  |  | Подготавливаются документы для |
|  | Капитальный ремонт МУК КДЦ «Мга» (ремонт туалета, ремонт системы отопления) |  |  |  |  | 377,4 |  |  | 377,4 |  |  |  | Проведения электронного аукциона |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 3014,4 | 3001,9 | 2057,2 | 944,7 | 999,7 | 999,7 | - |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 399,5 | 399,5 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 399,5 | 3999,5 |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 9504,1 | 8775,6 7830,9 | 944,7 | 5309,5 | 5309,5 | - |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 21260,1 в т. ч. 11260,7-обл.б. | 11462,5 9196,8 2265,7 | 6486,6 5816,6 670,0 |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский