| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение на 2011 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2011 | План 4 кв. 2011 год | Факт 4 кв. 2011 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам п. Мга, ул. Интернациональная, ул. Железнодорожная, ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул. Поперечная, ул. Разъезжая, ул. Новая,, ул. Придорожная, ул. Боровая | 0502 | 1020110 | 003 | 310 | 8445,0 | 8445,0 | 300,0 | 8145,0 | 8444,9 | 299,9 | 8145,0 |  |
| 1.1-2 | Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, Шоссе Революции, Заводская п. Мга | 0502 | 102011 | 003 | 310 | 2573,6 | 2573,6 | 402,6 | 2171,0 | 2411,0 | 240,0 | 2171,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 11018,6 | 11018,6 | 702,6 | 10316,0 | 10855,9 | 539,9 | 10316,0 |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Проведение экспертизы ПСД по газоснабжению природным газом жилой застройкив границах улиц Первомайская, Шоссе революции, Загородная | 0412 | 3380213 | 500 | 226 | 191,7 | 191,7 | 191,7 | - | 191,7 | 191,7 |  |  |
| 1.2-2 | Разработка ПСД по реконструкции объездной дороги и изыскательские работы объездной дорогив пос. Старая Малукса | 0412 | 3380208 | 500 | 226 | 821,0 | 821,0 | 821,0 | - | 318,7 | 318,7 |  | 500,0- оплата по результатам проверки гос. экспертизы |
| 1.2-3 | Гос. экспертиза ПСД и результатов инженерных изысканийпо объектугазопровода низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. Колпинская, ул. Сосновая. Ул. Болотная, ул. Кузнечная, ул. Маяковская, ул. Деповская | 0412 | 338 02 19 | 500 | 226 | 291,2 | 291,2 | 291,2 |  | 291,2 | 291,2 |  |  |
| 1.2-4 | Гос. экспертиза ПД и результатов инженерных изысканий по объекту газопровода низкого давления к индивидуальным жилым домам по пр. Советский к д.43,47, ул. Лесная к домам 16,16а,17,18,18а,19,20 | 0412 | 338 02 20 | 50 | 226 | 174,2 | 174,2 | 174,2 |  | 174,2 | 174,2 |  |  |
| 1.2-5 | Разработка ПСД по газификации 6-ти квартирного жилого дома № 1 по ул. Футбольная в пос. Мга, Кировского района Л.О. | 0412 | 339 02 21 | 500 | 226 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 1.2-6 | Разработка ПСД для автономной авторизированной газовой котельной для обеспечения тепловой энергии систем отопления вентиляции и горячего водоснабжения здании бани в пос. Мга. Кировского района, Ленинградской области | 0412 | 340 02 22 | 500 | 226 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |  |  |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 1488,1 | 1488,1 | 1488,1 |  | 985,8 | 985,8 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 12506,7 | 12506,7 2190,7 | 10316,0 | 11841,7 | 1525,7 | 10316,0 |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |
| 2.1. | благоустройство |  |  |  |  |
| 2.1-. | Посыпка песчано-гравийной смесью и грейдерованию внутрипоселенческих дорог | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 699,7 | 699,7 | 699,7 |  |
| 2.1-2 | Ремонт автомобильной дороги в пос. Мга по Советскому пр. на территории МО Мгинское городское поселение | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 700.0 | 698,6 | 698,5- |  |
| 2.1-3 | Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта Мга по адресам ул. Новая, Железнодорожная, Дзержинского, Связи, Шмидта, Комсомольский проспект | 0503 | 6000200 | 200 | 225 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| 2.1-4 | Благоустройство территории в пос. Мга между домами д.45 и ул. Дзержинского д.2 | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 706.5 | 706,5 | 706,5 |  |
| 2.1-5 | Выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия и установка бортового камня у здания МУК «КДЦ «Мга» по адресу: пос. Мга, ул. Спортивная д.4 | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 758,9 | 694,4 | 694,3 |  |
| 2.1-6 | Благоустройство тротуарного покрытия по ул. Железнодорожной в пос. Мга (от ул. Связи до д.45 по ул. Железнодорожной) | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |  |
| 2.1-7 | Устройство тротуаров по Советскому пр. | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 400,0 | 0 | - |  |
| 2.1-8 | Ремонт автомобильной дороги в пос. Мга по Вокзальной ул. с устройством тротуаров | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 1550,0 | 0 | - |  |
| 2.1-9 | Выполнение работ по отсыпке ПГС автодороги по ул. Школьной в пос. Апраксин Кировского района, Ленинградской области | 0503 | 600 02 00 | 500 | 225 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 3619,8 | 3619,8 | 3619,6 |  |
| 2.2 | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.2-1 | Ремонт квартиры п. Мга ул. Железнодорожная д.77 кв.71 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |  |
| 2.2-2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети в точке присоединения п. Мга, ул. Майора Жаринова д.8 | 0501 | 3500300 | 500 | 226 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |  |
| 2.2-3 | Ремрнт комнат в кв.8 д.42 по ул. Шоссе Революции | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |  |
|  | ИТОГО ПО жилищному фонду | 353,0 | 353,0 | 353,0 |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.3-1 | Ремонт кровли котельной 0502 3513400 500 225 бани | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
|  | Итого по коммунальному хозяйству | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 4072,4 | 4072,4 | 4072,2 |  |
| 2.4. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |
| 2.4.1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-1 | Капитальный ремонт кровли кинотеатра «Октябрь», КДЦ «Мга» | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 584,3 | 584,3 | 584,3 |  | 584,3 | 584,3 |  |  |
| 2.2.1-1 | Капитальный ремонт МУК КДЦ «Мга» (ремонт туалета, ремонт системы отопления) |  |  |  |  | 360,4 | 360,4 | 360,4 |  | 20,0 | 20,0 |  | 294,3-не представлен акт выполненных работ |
|  | Ремонт помещений 1 этажа в здании МУК КДЦ «Мга», расположенного по адресу п. Мга, ул. Спортивная д.4 |  |  |  | 225 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 999,7 | 999,7 |  |  |
|  | Косметический ремонт фойе 1 этажа МУК КДЦ «Мга» |  |  |  |  | 125,0 | 125,0 | 125,0 |  | 125,0 | 125,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли кинотеатра «Октябрь», КДЦ «Мга» | 0801 | 5220700 | 001 | 225 | 567,3 | 567,3 |  | 567,3 | 567,3 |  | 567,3 |  |
|  | Капитальный ремонт МУК КДЦ «Мга» (ремонт туалета, ремонт системы отопления) |  |  |  |  | 377,4 | 377,4 |  | 377,4 | 377,4 |  | 377,4 |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 3014,4 | 3014,4 | 2069,7 | 944,7 | 2673,7 | 1729,0 | 944,7- |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 487,7 | 487,7 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 487,7 | 487,7 |  |  |
| 2.5 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5-1 | ДЦП «Совершенствование и развитии е автомобильных дорог Л.О. на 2009-2012» 0409 522 40 10 | 012 | 225 | 12891,6 | 12891,6 |  | 12891,6 | 12891,6 |  | 12891,6 |  |
|  |  |  |  | 12891,6 | 12891,6 |  | 12891,6 | 12891,6 |  | 12891,6 |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 20478,4 | 20478,4 6642,1 | 13836,3 | 20125,2 | 6288,9 | 13836,3- |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 32985,1 | 32985,1 8832,8 24152,3 | 31967,0 7814,7 24152,3 |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева