| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 2014 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2014 | План 1 кв.. 2014 год | Факт 1 кв. 2014 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Распр. Газопровод среднего и низкого давления к индив. Жилым домам по ул. Песочная, ул. Проезжая, ул. Маяковского, Шоссе Революции п. Мга, строительно- монтажные работы, в т.ч. авторский, и строит. Контроль, изготовления тех. Паспортаи тех. плана | 0502 0502 | 090809 0907020 | 414 414 | 310 310 | 250,0 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-2 | Экспертиза проекта «газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам в п. Мга, Шоссе Реврлюции» | 0502 | 0908020 | 414 | 310 | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-3 | Врезка в распределительные сети газопровода низкого давления к индив. Жилым домам Советский пр. д.43,47, ул. Лесная д.16,16а,17,18,18а,19,20 п. Мга, изготовление технического паспорта и технического плана | 0502 | 0908053 | 414 | 310 | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 1523,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Проектирование систкмы водоснабжения деревень сологубовка и лезье | 0502 | 9898206 | 414 | 310 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 2 323,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Ремонт квартир | 0501 | 9891501 | 244 | 225 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  | 0 |  |  | Представлены документы на оплату 01.04.2014 |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Коммунальное хозяйство |
| 2.5-1 | Ремонт угольной котельной в пос. старая малукса Кировского района Ленинградской области | 0502 | 9891532 | 244 | 225 | 60,0 |  |  |  |
|  | Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | благоустройство |  |  |
| 2.2-1 | Осушение канав и перекладка труб | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |  | 0 |  |  | Проводятся процедуры в соответствии с 44-ФЗ |
| 2.2-2 | Восстановление дренажной системы и устройство детской и спортивной площадки во дворе д.77 по ул. Железнодорожная | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 1 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-3 | Устройство детской плрщадки между д.26 и 28 по ул. Шоссе Революции | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-4 | Устройство детской площадки у жилого дома 95а в д. Сологубовка | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-5 | Устройство детской площадки п. Старая Малукса, ул. Новоселов, д.33 | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 2 646,0 | 440,0 | 440,0 |  | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 3 206,0 | 540,0 | 540,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1-1 | МКУК КДЦ «МГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ «Мга» | 0801 | 1011142 | 243 | 225 | 1 803,5 | 138,0 | 138,0 |  | 0 |  |  | Оплата произведена 01.04.2014 |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 1 803,5 | 138,0 | 138,0 |  | 0 |  |  |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 9891009 | 244 | 225 | 323,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 323,5 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 5 333,0 | 678,0 | 678,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 7 656,6 | 678,0 | 678,0 |  |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Мгинское городское поселение на 2014 год |
|  | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | Всего | План на 2014 г. (тысяч рублей) | План на 1 кв (тысяч рублей) | Факт 1 квартал (тысяч рублей) | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1. | Ремонт дворовой территории у д.6 по ул. Донецкая, п. Мга | 0409 | 0721211 | 244 | 225 | 1 796,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 1 796,1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 650,8 |

Глава администрации                                                                                                                                                                                              С. К.  Соколовский

56-963

И.М. Конарева

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

| "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год" |
| --- |
| № | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | План на 2014 г. (тысяч рублей) | План 1 кв. (тысяч рублей) | Факт 1 кв. (тысяч рублей) |
|  |  |  |  |  |  | всего (тыс.руб.) | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог | 0409 | 0711148 | 244 | 225 | 294,0 |  | 294,0 | 0 |  |  |  |
| 1.2 | Ямочный ремонт дорог | 0409 |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 | 0 |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул. Шмидта (от Советского пр. до Комсомольского пр.) в п. Мга | 0409 |  |  |  | 4 505,5 |  | 4 505,5 | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт дороги по ул. Дзержинского (от ул. Железнодорожная до Комсомольского пр.) в п. Мга | 0409 |  |  |  | 2 259,7 | 2 053,7 | 206,0 | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 7 309,2 | 2 053,7 | 5 255,5 |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                                               С. К. Соколовский

56-963

И. М. Конарева