| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 1 кв. 2013 года, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2013 | План 1 кв. 2013 год | Факт 1 кв. 2013 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по пр. Советскому к домам 43,47ул. Лесная к домам 16,16а,18,18а,19,20, | 0502 | 1020104 | 411 | 310 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-2 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул.Колпинская,ул.Сосновая,ул.Болотная,ул.Кузнечная,ул.Маяковского,ул.Деповская пос.Мга | 0502 | 102011 | 411 | 310 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-3 | Газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам в границах ул.Песочная,ул.Маяковского,ул.Проезжая,Шоссе Революции в г.п.Мга | 0502 | 1020112 | 411 | 310 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | Проходит госэкспертизу |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 800,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоснабжением д.Муя и д.Сологубовка (строительство водовода) | 0412 | 3380206 | 411 | 226 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 1200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Ремонт квартир | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 299,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 299,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-1 | Осушение северной части | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 244,9 | 244,9 | 244,9 |  |  |  |  | Контракт заключен 1кв, срок выполнения работ 2кв. |
| 2.2-2 | Восстановление дренажной системы и устройства спортивной площадки между домами 75 и 77по ул.Железнодорожная п.Мга | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 944,9 | 244,9 | 244,9 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 1244,7 | 244,9 | 244,9 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1-1 | МКУК КДЦ «МГА» | 0801 | 4409800 | 500 |  | 4873,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж дренчерной установки | 0801 | 4409800 | 500 | 226 | 1165,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 4409800 | 500 | 225 | 1823,0 | 1823,0 | 1823,0 |  |  |  |  | Не предоставлены документы к оплате |
|  | Капитальный ремонт,ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ»Мга» | 0801 | 4409800 | 500 | 225 | 1885,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по сборке и установке электросилового оборудования в МКУК «КДЦ»Мга» | 0801 | 4409800 | 500 | 226 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 4873,9 | 1823,0 | 1823,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 513,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 513,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 6631,6 | 2067,9 | 2067,9 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 7831,6 | 2267,9 | 2267,9 |  |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Мгинское городское поселение на 2013 год |
|  | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | Всего | План на 2013 г. (тысяч рублей) | План 1 кв. (тысяч рублей) | Факт 1 квартал (тысяч рублей) | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Ремонт дворовой территории у д.5 по ул. Спортивная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дворовой территории у д.50 по пр. Красного Октября, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории у д.12 по ул. Связи, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт дворовой территории у д.14 по ул. Связи, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт дворовой территории у д.26 по ул. Шоссе Революции, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 108,6 | 0,0 | 108,6 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт дворовой территории у д.28 по ул. Шоссе Революции, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 122,8 | 0,0 | 122,8 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт дворовой территории у д.16 по ул. Дзержинского пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт дворовой территории у д.44 по Комсомольскому пр., пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт дворовой территории у д.14 по ул. Связи, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт дворовой территории ул. Вокзальнаяд.5/Советский пр.д.58, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт дворовой территории у д.3 по ул. Вокзальная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт дворовой территории у д.57 по ул. Железнодорожная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт дворовой территории у д.55 по ул. Железнодорожная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ремонт дворовой территории у д.4 по ул. Вокзальная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Ремонт дворовой территории у д.6 по ул. Донецкой, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 127,6 | 0,0 | 127,6 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу: |  | 603,0 | 0,0 | 603,0 |  | - |  |  |  | 650,8 |
| ИТОГО: |  | 603,0 | 0,0 | 603,0 |  | - |  |  |  | 650,8 |

Глава администрации                                                                                                                                                                                              С. К.  Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год" |
| № | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | План на 2013 г. (тысяч рублей) | План 1 кв. | Факт 1 кв. (тысяч рублей) |
|  |  |  |  |  |  | всего (тыс.руб.) | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 1826,1 | 0,0 | 1826,1 |  | - |  |  |
| 1.2 | Ямочный ремонт дорог | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |  | - |  |  |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул. Донецкой в п. Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 358,2 | 0,0 | 358,2 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт дороги по ул. Майора Жаринова в п. Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 279,3 | 0,0 | 279,3 |  | - |  |  |
| 1.5 | Ремонт тротуара по Советскому пр. в п.Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |  | - |  |  |
| 1.6 | Реконструкция подъездной автомобильной дороги в п. Старая Малукса | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт дороги по ул. Пролетарской в п. Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 133,4 | 0,0 | 133,4 |  |  |  |  |
| 1.8 | Отсыпка дороги д. Апраксин песчано гравийной смесью, устройство водоотводной канавы | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 431,0 | 0,0 | 431,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт дороги по ул.Северная от ул.Челюскинцев в п.Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 469,0 | 0,0 | 469,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 4797,0 | 0,0 | 4797,0 |  | - |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                                               С. К. Соколовский

56-963

И. М. Конарева