| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 2 кв. 2013 года, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2013 | План 2 кв. 2013 год | Факт 2 кв. 2013 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по пр. Советскому к домам 43,47ул. Лесная к домам 16,16а,18,18а,19,20, | 0502 | 1020104 | 411 | 310 | 1 499,0в т. ч. 1 299,00-обл. | 1 299,0 |  | 1 299,0 |  |  |  |  |
| 1.1-2 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул.Колпинская,ул.Сосновая,ул.Болотная,ул.Кузнечная,ул.Маяковского,ул.Деповская пос.Мга | 0502 | 102011 | 411 | 310 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1-3 | Газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам в границах ул.Песочная,ул.Маяковского,ул.Проезжая,Шоссе Революции в г.п.Мга | 0502 | 1020112 | 411 | 310 | 300,0 |  |  |  |  |  |  | Проходит госэкспертизу |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 1 889,0 в т. ч. 1 299,0-обл. | 1 389,0 | 90,0 | 1 299,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение водоснабжением д.Муя и д.Сологубовка (строительство водовода) | 0412 | 3380206 | 411 | 226 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 1 989,0 | 1 389,0 | 90,0 | 1 299,0 |  |  |  |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Ремонт квартир | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 299,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 299,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Коммунальное хозяйство |
| 2.2-1 | Ремонт угольной котельной в пос. старая малукса Кировского района Ленинградской области | 0502 | 351 31 00 | 243 | 225 | 1 000,0 | 350,0 350,0 |  | Проходит проверку ПСД в госэкспертизе |
|  | Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 1 000,0 |  |  |  |
|  |  | благоустройство |  |  |
| 2.2-1 | Осушение северной части | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 244,9 | 244,9 | 244,9 |  |  |  |  | Контракт заключен 1кв, срок выполнения работ 2кв.акты выполненных работ подписаны 28.06.2013 |
|  | Итого по объектам благоустройства | 244,9 | 244,9 | 244,9 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 1 544,7 | 594,9 | 594,9 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1-1 | МКУК КДЦ «МГА» | 0801 | 4409800 | 500 |  | 4 531,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 4409800 | 500 | 225 | 1823,0 | 1823,0 | 1823,0 |  |  |  |  | Не представлены акты выполненных работ. На основании выставленной претензии к подрядчику применены штрафные санкции |
|  | Капитальный ремонт,ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ»Мга» | 0801 | 4409800 | 500 | 225 | 2 708,0 | 1 030,0 | 1 030,0 |  |  |  |  | Планируется заключение доп.соглашения на увеличение софинансирования из бюджета ЛО |
|  | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Л.О. на 2011-2013 годы». В т.ч. | 0801 | 5320700 | 243 | 225 | 3 707,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ «Мга» | 0801 | 522 07 00 | 243 | 225 | 1 884,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 522 07 00 | 243 | 255 | 1 823,0 | 1 823,0 |  | 1 823,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 8 238,7 вт.ч. 3 707,0-обл. | 4 676,0 | 2 853,0 | 1 823,0 |  |  |  |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 573,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  | Работы выполнены срок оплаты по контракту 3 кв.2013 |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 573,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 10 356,4 в т. ч. 3 707,7-обл. | 5 330,9 | 3 507,9 | 1 823,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 12 345,4 в т.ч. 5 006,7-обл. | 6 719,9 | 3 597,9 | 3 122,0 |  |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Мгинское городское поселение на 2013 год |
|  | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | Всего | План на 2013 г. (тысяч рублей) | План 2 кв. (тысяч рублей) | Факт 2 квартал (тысяч рублей) | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Ремонт дворовой территории у д.5 по ул. Спортивная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дворовой территории у д.50 по пр. Красного Октября, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |  | - |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории у д.12 по ул. Связи, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 9,5 | 0,0 | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт дворовой территории у д.14 по ул. Связи, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ремонт дворовой территории у д.26 по ул. Шоссе Революции, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 522 40 11 | 500 244 | 225 225 | 134,1 2 050,0 | 2 050,0 | 134,1 | 2 184,1 | 0 |  |  | Проводится аукцион согласно 94-ФЗ |
| 1.6 | Ремонт дворовой территории у д.28 по ул. Шоссе Революции, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 122,8 | 0,0 | 122,8 | 15,9 | 0 |  |  | Оформляется соглашение с комитетом |
| 1.7 | Ремонт дворовой территории у д.16 по ул. Дзержинского пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт дворовой территории у д.44 по Комсомольскому пр., пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт дворовой территории у д.14 по ул. Связи, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт дворовой территории ул. Вокзальнаяд.5/Советский пр.д.58, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Ремонт дворовой территории у д.3 по ул. Вокзальная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ремонт дворовой территории у д.57 по ул. Железнодорожная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт дворовой территории у д.55 по ул. Железнодорожная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ремонт дворовой территории у д.4 по ул. Вокзальная, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Ремонт дворовой территории у д.6 по ул. Донецкой, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 | 500 | 225 | 127,6 | 0,0 | 127,6 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу: |  | 2 653,0 | 2 050,0 | 603,0 | 2 200,0 | - |  |  |  | 650,8 |
| ИТОГО: |  | 2 653,0 | 2 050,0 | 603,0 | 2 200,0 | 0 | 0 | 0 |  | 650,8 |

Глава администрации                                                                                                                                                                                              С. К.  Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год" |
| № | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | План на 2013 г. (тысяч рублей) | План 2 кв. | Факт 2 кв. (тысяч рублей) |
|  |  |  |  |  |  | всего (тыс.руб.) | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 736,0 |  | 736,0 |  | - |  |  |
| 1.2 | Ямочный ремонт дорог | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 300,0 |  | 300,0 |  | - |  |  |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул. Донецкой в п. Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 347,0 |  | 347,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт дороги по ул. Майора Жаринова в п. Мга | 0409 | 795 64 00 522 40 13 | 500 500 | 225 225 | 1 842,9 3 736,4 | 3 736,4 | 1 842,9 | 4 354,8 | - |  |  |
| 1.5 | Ремонт тротуара по Советскому пр. в п.Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 298,2 |  | 298,2 |
| 1.6 | Реконструкция подъездной автомобильной дороги в п. Старая Малукса | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 320,0 |  | 320,0 |  |  |  |  |
| 1.7 | Ремонт дороги по ул. Пролетарской в п. Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 156,1 |  | 156,1 |  |  |  |  |
| 1.8 | Отсыпка дороги д. Апраксин песчано гравийной смесью, устройство водоотводной канавы | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 431,0 | 0,0 | 431,0 |  |  |  |  |
| 1.9 | Ремонт дороги по ул.Северная от ул.Челюскинцев в п.Мга | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 364,0 |  | 364,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 533,4 | 3 736,4 | 4 797,0 | 4 654,8 | 298,2 |  | 298,2 |

Глава администрации                                                                                                                                                               С. К. Соколовский

56-963

И. М. Конарева