Адресная программа

капитального строительства и капитального ремонта объектов

МО Мгинское городское поселение на 2014 год,

финансируемая из средств местного бюджета

| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2014 | Факт 4 кв. 2014 год |  | отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Распр. Газопровод среднего и низкого давления к индив. Жилым домам по ул. Песочная, ул. Проезжая, ул. Маяковского, Шоссе Революции п. Мга, строительно- монтажные работы, в т.ч. авторский, и строит. Контроль, изготовления тех. Паспортаи тех. плана | 0502 0502 | 0908019 0907020 | 414 414 | 310 310 | 250,0 1 206,0 | 106,0 1 206,0 | 106,0 | 1 206,0 |  |
| 1.1-2 | Экспертиза проекта «газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам в п. Мга, Шоссе Реврлюции» | 0502 | 0908020 | 414 | 310 | 438,7 | 376,6 | 376,6 |  | Оплата согласно акта |
| 1.1-3 | Врезка в распределительные сети газопровода низкого давления к индив. Жилым домам Советский пр. д.43,47, ул. Лесная д.16,16а,17,18,18а,19,20 п. Мга, изготовление технического паспорта и технического плана | 0502 | 0908053 | 414 | 310 | 103,6 | 99,1 | 99,1 |  |  |
| 1.1-4 | Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по шоссе революции в п. Мга | 0502 | 9898204 | 414 | 310 | 48,4 | 48,0 | 48,0 |  |  |
| 1.1-5 | Авторский надзор по объекту «Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по шоссе Революции в п. Мга» | 0502 | 9898204 | 414 | 226 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 1.1-6 | Строительный контроль по объекту «Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по шоссе Революции№ п. Мга | 0502 | 9898204 | 414 | 226 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 2 058,0 в т. ч. 1 206,0- обл. | 1 847,0 в т.ч. 1 206,0- обл. | 641,0 | 1 206,0 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Проектирование систкмы водоснабжения деревень сологубовка и лезье | 0502 | 9898206 | 414 | 310 | 12 300,0 692,0 | 11 121,3 | 692,0 | 10 429,3 | Срок выполнения работ по контракту февраль 2015 года. Оплата произведена за представленные услуги |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 12 992,0 | 11 121,3 | 692,0 | 10 429,3 |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 15 050,0 | 12 968,3 | 1 333,0 | 11 635,3 |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Ремонт квартир | 0501 | 9891501 | 244 | 225 | 710,0 | 698,7 | 698,7 |  | При проведение торгов произошло снижение начальной максимальной цены |
| 2.1.1-2 | Установка однокамерных металлопластиковых окон по ул. Дзержинского д.2, подъезд 2 п. Мга | 0501 | 9891501 | 244 | 225 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 759,8 | 748,5 | 748,5 |  |  |
| 2.5 |
| 2.5-1 | Ремонт угольной котельной в пос. старая малукса Кировского района Ленинградской области | 0502 | 9891532 | 244 | 225 | 1 432,6 | 1 377,4 837,4 540,0 | При проведение торгов произошло снижение начальной максимальной цены |
| 2.1.3-2 | Выполнение работ по замене вводов отопления и горячего водоснабжения к жилым домам 38а,38б,40,42,44,45 по шоссе революции (от котнльной ООО «Энергоинвест» | 0502 | 9891522 | 244 | 225 | 1 610,0 | 1 370,0 161,0 1 209,0 | При проведение торгов произошло снижение начальной максимальной цены |
|  | Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 3 042,6 | 2 747,4 998,4 1 749,0 |  |
| 2.2-1 | Осушение канав и перекладка труб | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 297,8 | 297,8 | 297,8 |  |  |
| 2.2-2 | Восстановление дренажной системы и устройство детской и спортивной площадки во дворе д.77 по ул. Железнодорожная | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 1 310,2 | 1 127,1 | 1127,1 |  |  |
| 2.2-3 | Устройство детской плрщадки между д.26 и 28 по ул. Шоссе Революции | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 551,4 | 551,4 | 551,4 |  |  |
| 2.2-4 | Устройство детской площадки у жилого дома 95а в д. Сологубовка | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 302,6 | 302,6 | 302,6 |  |  |
| 2.2-5 | Устройство детской площадки п. Старая Малукса, ул. Новоселов, д.33 | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 2 662,0 | 2 478,9 | 2 478,9 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 6 464,4 | 5 974,8 | 4 225,8 | 1 749,0 |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1-1 | МКУК КДЦ «МГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ «Мга» | 0801 | 1011142 | 243 | 225 | 3 606,0 | 3 606,0 | 1 803,0 | 1 803,0 |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 3 606,0 | 3 606,0 | 1 803,0 | 1 803,0 |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 10 070,4 | 9 580,8 | 6 028,8 | 3 552,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 25 120,4 | 22 549,1 | 7 361,8 | 15 187,3 |  |

Глава администрации                                                                                                                                                                                                С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева