Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

пореализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2016 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | **Устройство подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в д. Войтолово.** | | | |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 1.2. | Выполнение работ по устройству подъезда с оборудованием площадки для забора воды из реки Войтоловка в д. Войтолово. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 2. | **Ремонт дороги по ул. Клубная в д. Муя.** | | | |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Клубная в д. Муя. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 3. | **Ремонт дороги от д. №32 в сторону увеличения в п. ст. Сологубовка.** | | | |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту дороги от д. №32 в сторону увеличения в п. ст. Сологубовка. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 4. | **Ремонт дороги в сторону ж/д платформы от д. Турышкино.** | | | |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту дороги в сторону ж/д платформы от д. Турышкино. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 5. | **Ремонт дороги по 2 линии от д. №21 в сторону увеличения в п. Михайловский.** | | | |  |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по 2 линии от д. №21 в сторону увеличения в п. Михайловский. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 6. | **Ремонт дорог по ул. Лесная от д. №20 до д. №28 и по ул. Луговая от д. №1 до д. №3 в д. Славянка.** | | | |  |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Лесная от д. №20 до д. №28 и по ул. Луговая от д. №1 до д. №3 в д. Славянка. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 7. | **Ремонт дороги по ул. Речная от д. №39а в сторону уменьшения в д. Сологубовка.** | | | |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Речная от д. №39а в сторону уменьшения в д. Сологубовка. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 8. | **Ремонт дорог по ул. Лесная от д. №6 до д. №16 и от ул. Сосновая до д. №20 в п. Новая Малукса.** | | | |  |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 8.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Лесная от д. №6 до д. №16 и от ул. Сосновая до д. №20 в п. Новая Малукса. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 9. | **Ремонт дороги по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения в д. Березовка.** | | | |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 9.2. | Выполнение работ по ремонту дороги по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения в д. Березовка. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик дороги нормативным требованиям. | - |
| 9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 10. | **Организация уличного освещения в д. Кирсино (продолжение работ 2015г.)** | | | |  |
| 10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 10.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения в д. Кирсино (продолжение работ 2015г.) | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах. | - |
| 10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 11. | **Организация уличного освещения по ул. Клубная в д. Муя.** | | | |  |
| 11.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 11.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения по ул. Клубная в д. Муя. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах. | - |
| 11.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 12. | **Организация уличного освещения от д. №44 до д. №62 в п. ст. Сологубовка.** | | | |  |
| 12.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 12.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения от д. №44 до д. №62 в п. ст. Сологубовка. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах. | - |
| 12.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 13. | **Организация уличного освещения в д. Иваново.** | | | |  |
| 13.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 13.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения в д. Иваново. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах. | - |
| 13.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 14. | **Организация уличного освещения в п. Новая Малукса.** | | | |  |
| 14.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 14.2. | Выполнение работ по организации уличного освещения в п. Новая Малукса. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение безопасного передвижения жителей в темное время суток, уменьшение аварийности на дорогах. | - |
| 14.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 15. | **Устройство пожарного водоема за д. №131 в д. Лезье.** | | | |  |
| 15.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 15.2. | Выполнение работ по устройству пожарного водоема за д. №131 в д. Лезье. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений. | - |
| 15.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 16. | **Ремонт двух колодцев в п. Старая Малукса: ул. Первомайская у д.29 и ул. Боровая у д.3.** | | | |  |
| 16.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 16.2. | Выполнение работ по ремонту двух колодцев в п. Старая Малукса: ул. Первомайская у д.29 и ул. Боровая у д.3. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение противопожарной безопасности жилых домов и строений, обеспечение жителей питьевой водой надлежащего качества. | - |
| 16.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 17. | **Оборудование детской площадки у д. №105 в д. Пухолово.** | | | |  |
| 17.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 17.2. | Выполнение работ по оборудованию детской площадки у д. №105 в д. Пухолово. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания для семей с детьми в сельском населенном пункте. | - |
| 17.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 18. | **Асфальтирование площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки у д. №15 в д. Иваново.** | | | |  |
| 18.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 18.2. | Выполнение работ по асфальтированию площадки у пожарного водоема и контейнерной площадки у д. №15 в д. Иваново. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Благоустройство территории деревни, улучшение условий проживания граждан в сельском населенном пункте. | - |
| 18.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| 19. | **Благоустройство по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в п. Апраксин.** | | | |  |
| 19.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта. | Конкурсные процедуры проведены, муниципальный контракт заключен. |
| 19.2. | Выполнение работ по благоустройству по ул. Школьная от д. №30 до д. №33 в п. Апраксин. | В течение тридцати календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Обеспечение соответствия технических характеристик благоустраиваемой дороги нормативным требованиям. | - |
| 19.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта Подрядчиком Заказчику. | - |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В соответствии с муниципальными контрактами. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки. Расчеты за выполненные работы. | - |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Отчет об использовании субсидии и достижении целевых показателей по соглашению с Комитетом. | Подготовлен. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета. | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств. | Подготовлен 1 вариант корректировки программы и Соглашения. |

И. о. главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.Э. Добровольский./

МП