УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 06 марта 2017 г. № 118

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и содержание территории и объектов

муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области»

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Федеральный закон Российской Федерации от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;  Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»;  Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 24.05.2000 № 227-рг «Об утверждении Правил обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области»;  Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2011 № 54 (с изменениями и дополнениями). |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Период реализации Программы | 2017 год |
| Цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройствамуниципального образования Мгинское городское поселение; повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержаниятерритории муниципального образования Мгинское городское поселение;совершенствование эстетического видамуниципального образования Мгинское городское поселение;повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Задачи Программы | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении;  вывоз твердых коммунальных отходов и ликвидация несанкционированных свалок. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение.  Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в Приложении к Программе и определяются соответствующими решениями совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017году, могут быть уточнены при исполнении местногобюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Улучшение состояния территорийнаселенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение.  2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.  3. Совершенствование эстетического состояния территории.  4. Привитие жителяммуниципального образования Мгинское городское поселение  уважения и любви к своему населенному пункту, ответственности за соблюдениеПравил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2011 № 54 (с изменениями и дополнениями).  5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

**I. Введение**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,Федеральным законом Российской Федерации от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 24.05.2000 № 227-рг «Об утверждении Правил обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области»; Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2011 № 54 (с изменениями и дополнениями).

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству.

**II. Характеристика проблемы**

В связи с длительным сроком эксплуатации объектов благоустройства, с многочисленными обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев, с размещением несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, организованных неустановленными лицами на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, возникла необходимость в благоустройстве объектов и территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

**III. Содержание проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

Благоустройство объектов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области представляет собой комплекс профилактических, косметических и ремонтных мероприятий, при выполнении которых увеличивается срок службы объектов и сооружений, улучшается внешний вид и экологическая обстановка для жителей поселения.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2017 году приведены в приложении к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**V. Организация управления реализацией Программы**

Текущее управление Программой осуществляется администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение Кировскогомуниципального района Ленинградской области.

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных Программой;

5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

**VI. Ожидаемый социально-экономический эффект**

Реализация Программы позволит:

благоустроить объекты муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

обеспечить соответствие технических характеристик детских и спортивных площадок нормативным требованиям;

обеспечить сохранность газонов, цветников и других зеленых насаждений;

обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок;

обеспечить обслуживание имеющихся и установку новых приборов уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Приложение

к муниципальной целевой Программе

«Благоустройство и содержание территории и объектов

муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального районаЛенинградской области»

утвержденной постановлением администрации

от 06 марта 2017 г. № 118

Перечень мероприятий и объектов по благоустройству и содержанию

территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, объекта** | **Площадь объекта (м²)** | **Объем финансирования (руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Мероприятие: уличное освещение** |  | **7 854 228,00** |
| 1.1. | Уличное освещение населенных пунктов МО Мгинское городское поселение |  | 3 253 784,00 |
| 1.2. | Обслуживание уличного освещения:  г.п. Мга,п. Старая Малукса, Новая Малукса, д.Лезье, д. Иваново,  д.Кирсино, д. Сологубовка, д.Пухолово, д. Петрово, д. Муя, ст. Сологубовка, д. Турышкино,  п. Михайловский, д. Войтолово, д. Славянка, п. Апраксин, д.Берёзовка |  | 1 300 000,00 |
| 1.3. | Энергосервисный контракт на выполнение действий (работ), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  | 3 300 444, 00 |
| **2** | **Мероприятие: озеленение (посадка цветов, кустов, деревьев)территории МО Мгинское городское поселение** |  | **800 000, 00** |
| **3** | **Мероприятие: содержание мест захоронения (сбор и вывоз мусора, благоустройство общественныхмуниципальных кладбищ)** |  | **850 000, 00** |
| 3.1. | Сбор и вывоз мусора |  | 50 000,00 |
| 3.2. | Благоустройство общественных муниципальныхкладбищ |  | 150 000,00 |
| 3.3. | Проведение весенней уборки территорий муниципальных кладбищ |  | 150 000,00 |
| 3.4. | Ограждение и оборудование мусоросборника на кладбище д. Сологубовка |  | 500 000,00 |
| **4** | **Мероприятие: благоустройство территории МО Мгинское городское поселение** |  | **3 335 335,87** |
| 4.1. | Прочистка водопропускных канав г.п. Мга |  | 300 000,00 |
| 4.2. | Приобретение материалов для проведения месячника по благоустройству |  | 50 000,00 |
| 4.3. | Обслуживание территорий общего пользования (дворники),  (ежедневная уборка, очистка от снега и льда, посыпка ППС в зимний период, очистка урн, сбор и вывоз мусора):  территория, прилегающая к памятнику Воину-Освободителю (ул. Вокзальнаяг.п. Мга);  паркг.п.Мга;  аллея Славы (от ул. Майора Жаринова,д.5 до ул. Спортивная д. 67);  хоккейная площадка между домами 71 и 73 по ул. Железнодорожная г.п. Мга.  Пешеходные дорожки:  ул. Железнодорожная, пешеходная дорожка к магазину «Пятёрочка» от д.30 до д. 36, тротуар у д.45, от д.51 до д.55, у д.57 г.п.Мга;  ул. Вокзальная;  ул. Донецкая;  ул. Майора Жаринова;  ул. Пролетарская;  п.Старая Малукса (ул.Первомайская, Боровая, Новоселов с асфальтовым покрытием тротуара);  д. Лезье (у стелы), пешеходная дорожка в д. Лезье.  ул. Железнодорожная от ул. Пролетарская до ул. Ленинградская  ул. Димитрова  Советский пр. от ул. Спортивная до ул. Связи  Территории:  междукафе «Уют» ул. Железнодорожная д. 34 А и магазином «Пятёрочка» ул. Железнодорожная 30;  ул. Связи от ул. Железнодорожнаяд. 51 до Советского пр. д. 54;  ул. Дзержинского (от ул. Железнодорожная до д.46 за пр. Красного Октября);  ул. Железнодорожная (место торговли сельхоз продуктами);  кольцо автобуса на шоссе Революции у ТД «Ильм»;  ул. Железнодорожная (д.73-пешеходная дорожка через двор);  шоссе Революции от д.28 до д.38а;  автобусная остановка (на Кирсино г.п. Мга, посадочная зона автовокзала ул. Железнодорожная, д. 36). | 1944  6750  1121  3400  6996  1722  340  743  147  1350  767  1096  600  135  2960  280  544  160  250  158  596  98 | 2 700 000, 00 |
|  | Покос травы на пустырях и обочинах на территории МО Мгинское городское поселение (3 раза за сезон).  Пустыри:  ул. Майора Жаринова д.11-Комсомольский пр. д.56;  Комсомольский пр. д.62-вдоль улицы;  от д.44 по Комсомольскому пр. и здания теплосетей д. 48 до ул.Связи;  ул.Донецкая д.7- со стороны Комсомольского переулка д.6  ул.Донецкая-ул.Пролетарская д.11-д.15 до Комсомольского пр.  Советский пр. д. 54(за поликлиникой)  ул.Железнодорожная от д.67 до д.71;  ул.Железнодорожная от д.77 до д.79;  ул.Железнодорожная от д.71 до д.73;  перекрестокул.Дзержинского-Советского пр.50(МБДОУдет.сад. №5);  ул.Мгинской Правды д.9 со стороны ул. Горная  ул.Железнодорожная за д.№65 вдоль дороги;  ул. Майора Жаринова между домами 11-5;  Берёзовый пер.;  ул.Майора Жаринова – Советский пр.;  территория у торгового центра (автовокзал)ул. Железнодорожная д.36;  напротивМБОУ «МгинскаяСОШ»ул. Дзержинского д. 40 (где были сараи);  напротив МБОУ «Мгинская СОШ»от ул. Дзержинского до д. 44 по Комсомольскому пр.;  Комсомольский пр. за д.100 (с ул. Горная);  ул.Железнодорожная за д.67;  ул. Железнодорожная 60А (ООО «Кампес») до ул. Железнодорожная д. 60 (ПЧ-29);  отЖелезнодорожной д.60до КНС  поул.Железнодорожнаяот ж/д переезда до здания больницы РЖД (Железнодорожная д.95);  Старая Малукса (напротив магазина «Диана»ул. Новоселов 1 А).  перекресток ул. Дзержинского и Советского пр. (за школой)  Территории:  ул. Железнодорожная от д.23до д.37, от д.69 до д.95, от ж/д переезда до д.69;  ул. Шмидта от д.10 до Советский пр.;  ул.Дзержинского от д.1 до д.18;  ул. Связи от д.2 до д.12, от д.3 до д.21;  ул.Спортивная от д.4 до д.8, от д.5 до д.13;  ул.Майора Жаринова от д.1 до д.13;  ул.Донецкая от д.5 до д.19, от д.4 до д.12;  ул.Ленинградская от д. 116 до д.27, от д.17 до д.89, от ул.Новая до ул.Железнодорожная;  ул. Димитрова от д.1 до д.27;  д. Сологубовка подъезд к сельскому Дому культуры; | 2160  1665  1458  4250  1150  2100  1500  1176  550  600  905, 5  210  2050  460  575  384  1521  351  2187, 5  800  1000  1000  3600  1250  1140  6000  300  3000  2400  2400  1800  3000  3000  600  500 |  |
| 4.4. | Оборудование контейнерной площадки у д. № 9 по ул. Пролетарская г.п. Мга |  | 285 335,87 |
| **5** | **Мероприятие: организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории МО Мгинское городское поселение** |  | **125 000,00** |
| ВСЕГО объем финансирования по всем мероприятиям Программы за счет средств МО Мгинское городское поселение – **12 964 563,87 руб**. (двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят три рубля 87 копеек). | | | |