Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области»

от 27 марта 2018 года № 149

Финансирование мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выпол-нения | Источник финанси-рования | Объемы финансирования по годам, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского. Составление карт-схем засоренности. | 2016 | Бюджет МО Мгинское ГП | 12 100,00 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского, в том числе: | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации |  | Бюджет МО Мгинское ГП | 80 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2.2. | Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь. |  | Всего, в т.ч. | 458 880,74 | 0 | 161 665,74 | 117 215,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МО Мгинское ГП | 286 665,74 | 0 | 63 665,74 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 175 200,00 | 0 | 98 000,00 | 77 215,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 2017-2021 | Всего, в т.ч. | 97 896,58 | 0 | 17 896,58 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МО Мгинское ГП | 71 368,97 | 0 | 5 368,97 | 6 000,00 | 20 000,00 | 20 ,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Бюджет Ленинградской области | 26 527,61 | 0 | 12 527,61 | 14 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | Всего, в т.ч. | 648 877,32 | 12 100,0 | 179 562,32 | 157 215,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Бюджет МО Мгинское ГП | 447 134,71 | 12 100,00 | 69034,71 | 66 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | Бюджет Ленинградской области | 201 742,61 | 0 | 110 527,61 | 91 215,00 | 0 | 0 | 0 |

Основные целевые индикаторы реализации программы (нарастающим итогом)

| Показатель | Годы |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Освобождение площади от борщевика Сосновского - всего, га 1.1 Механический метод обработки 1.2. Химический метод обработки | 11 1 10 | 11 1 10 | 16 1 15 | 16 1 15 | 16 1 15 | 16 1 15 |