У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

От 07 ноября 2014 года № 563

(приложение)

**Муниципальная программа**

**«Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Положение о газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  от 27 марта 2014 года №18. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |
| Разработчики программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения муниципального образования Мгинское городское поселение. |
| Исполнители программы | Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Цели и задачи программы | 1. Реализация государственной политики по обеспечению населения природным газом на территории муниципального образования Мгинское городское поселение.  2.Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения муниципального образования Мгинское городское поселение.  3. Организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.  4. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. |
| Сроки реализации программы | 2015 год |
| Ожидаемые результаты программы | 1. Ведение технического обслуживания распределительных газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Мгинское городское поселение.  2. Увеличение протяженности распределительных газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Мгинское городское поселение. |
| Контроль над реализацией программы | Осуществляется администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |

1. **Характеристика проблемы газификации**

**муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области**

Уровень газификации муниципального образования оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. Природный газ по-прежнему является наименее затратным видом топлива.

В составе муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 19 населенных пунктов. Уровень газификации природным газом составляет 58%, из них 14% сжиженным газом. Снабжение природным газом доступно только в одном населенном пункте: городском поселке Мга.

Развитие системы газоснабжения МО Мгинское городское поселение невозможно без финансовой помощи областного бюджета из-за недостаточной доходной базы местного бюджета. Объемы ввода объектов газификации на территории муниципального образования зависят от объемов инвестиций.

**Газификация индивидуальных жилых домов ведется в соответствии** со статьей 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и разработанным на основании пункта 2 постановления Правительства Ленинградской области от 30.08.2013 №282 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения"Положением о газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 марта 2014 года № 18.

В соответствии с Положением о газификации за период 2008-2012 годы в городском поселке Мга на средства областного бюджета, местного бюджета и инвестиций граждан-собственников частных домов построены восемь распределительных газопроводов, газифицированы 260 домов, что составляет 10% от общего числа индивидуальных жилых домов в г.п.Мга.

**2. Основные цели Программы, сроки ее реализации**

Основной целью Программы является продолжение развития газификации в городском поселке Мга, обеспечение устойчивого снабжения населения поселка природным газом.

Сроки реализации Программы: 2015 год.

1. **Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования**

Перечень программных мероприятий и объемы их финансирования приведены в Приложении.

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению.

В Программе средства местного бюджета используются для софинансирования с областным бюджетом в размере 5-10%.

Выделение в достаточном объеме средств областного, местного бюджетов для проведения мероприятий по строительству и обслуживанию объектов газификации муниципальной собственности на территории городского поселка Мга, привлечение средств внебюджетных источников для строительства объектов газификации позволят повысить уровень обеспечения природным газом населения в поселке, сократить объемы незавершенного строительства объектов газификации.

Таким образом, выполнение мероприятий по развитию газификации целесообразно организовать в рамках целевой программы, так как только программный метод может обеспечить комплексный подход к строительству распределительных газопроводов в городском поселке Мга.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основании заключенных с исполнителями работ договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством, а также документов, подтверждающих исполнение контрактов.

**4. Механизм реализации Программы**

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе несет ответственность за реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделенных на ее выполнение финансовых средств.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Муниципальный контракт определяет права и обязанности муниципального заказчика и подрядчика (исполнителя) по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения при выполнении муниципального контракта, в том числе предусматривает осуществление муниципальным заказчиком контроля за ходом работ по выполнению муниципального контракта.

**V. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Мгинское городское поселение. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение в течение срока реализации Программы ежемесячно представляет заместителю главы администрации отчеты о выполнении мероприятий Программы.

Приложение

к муниципальной целевой программе «Газоснабжение и газификация

муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»,

утвержденной постановлением администрации

от 07 ноября 2014 г. № 563

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Объем финансирования (руб.) | | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| Мероприятия по бесперебойному газоснабжению и предупреждению чрезвычайных ситуаций:   1. Техническое обслуживание сети газоснабжения МО МГП. 2. Страхование сети газоснабжения МО МГП. |  | 100 000,00  50 000,00 |  |
| Строительство объектов капитального строительства:   1. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул. Песочная, ул.Проезжая, ул.Маяковского, шоссе Революции», изготовление технического паспорта и технического плана. 2. «Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по шоссе Революции в г.п. Мга Кировского района Ленинградской области», изготовление технического паспорта и технического плана. 3. «Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул.Пушкинская, ул.Тосненская в г.п.Мга, экспертиза проекта, строительно-монтажные работы. |  | 50 000,00    50 000,00        100 000,00 |  |
| Разработка схемы газоснабжения МО Мгинское городское поселение |  | 352 701,52 |  |
| **Итого** |  | **702 701,52** |  |