УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального

образованияМгинское городское поселение

Кировского муниципального районаЛенинградской

областиот 23 ноября 2015 года № 624,

в редакции постановления администрации

от 05 октября 2016 года № 567

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и содержание территории и объектов

муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области»

**Паспорт муниципальной программы**

**«Благоустройство и содержание территории и объектов**

**муниципального образования Мгинское городское поселение**

**Кировского муниципального района**

**Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Программа). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Федеральный закон Российской Федерации от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;  Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»;  Областной закон Ленинградской области от 04.03.2010 № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области»;  Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 24.05.2000 № 227-рг «Об утверждении Правил обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области»;  Правила благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2011 № 54 (с изменениями и дополнениями). |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Период реализации Программы | 2016 год |
| Цели Программы | Совершенствование системы комплексного благоустройствамуниципального образования Мгинское городское поселение; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержаниямуниципального образования Мгинское городское поселение;совершенствование эстетического видамуниципального образования Мгинское городское поселение;повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Задачи Программы | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении;  вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение составляет – 10 219 321, 44 руб.  Объемы финансирования за счет средств местного бюджета определяются соответствующими решениями совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016году, могут быть уточнены при исполнении местногобюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Улучшение состояния территориймуниципального образования Мгинское городское поселение.  2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.  3. Совершенствование эстетического состояния территории.  4. Привитие жителяммуниципального образования Мгинское городское поселение  уважения и любви к своему поселку, ответственности за соблюдениеПравил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2011 № 54 (с изменениями и дополнениями).  5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

**I. Введение**

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,Федеральным законом Российской Федерации от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», Областным законом Ленинградской области от 04.03.2010 № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области», Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 24.05.2000 № 227-рг «Об утверждении Правил обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области»; Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2011 № 54 (с изменениями и дополнениями).

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1) осуществляет контроль за выполнением работ по благоустройству.

**II. Характеристика проблемы**

В связи с длительным сроком эксплуатации объектов благоустройства, с многочисленными обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев, с размещением несанкционированных свалок бытового мусора, организованных неустановленными лицами на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, возникла необходимость в благоустройстве объектов и территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

**III. Содержание проблемы**

**и обоснование необходимости ее решения**

Благоустройство объектов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области представляет собой комплекс профилактических, косметических и ремонтных мероприятий, при выполнении которых увеличивается срок службы объектов и сооружений, улучшается внешний вид и экологическая обстановка для жителей поселения.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

Планируемый объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета в 2016 году составит 10 219 321,44 руб.

Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2016 году приведены в приложении к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**V. Организация управления реализацией Программы**

Текущее управление Программой осуществляется администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение Кировскогомуниципального района Ленинградской области.

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных Программой;

5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

**VI. Ожидаемый социально-экономический эффект**

Реализация Программы позволит:

благоустроить объекты муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

обеспечить соответствие технических характеристик детских и спортивных площадок нормативным требованиям;

обеспечить сохранность газонов, цветников и других зеленых насаждений;

обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок;

обеспечить обслуживание имеющихся и установку новых приборов уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Приложение

к постановлению администрации муниципального

образования Мгинское городское поселение Кировского

муниципального района Ленинградской области

от «05» октября 2016 г. № 567

Приложение

к муниципальной программе«Благоустройство

и содержание территории и объектов муниципального

образования Мгинскоегородскоепоселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области»

**Перечень объектов по благоустройству и содержанию МО Мгинское городское поселение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Объем** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2016 год** | | | |
| **Основное мероприятие: организация благоустройства на территории поселения** | | | |
| **1** | **Мероприятие: расходы на уличное освещение** |  | **Средства местного бюджета –**  **6 724 535,72руб.** |
| 1.1 | **Уличное освещение населенных пунктов МО Мгинское городское поселение** |  | Средства местного бюджета –  5 337 494,59руб. |
| 1.2 | **Обслуживание уличного освещения:**  г.п. Мга,  п. Старая Малукса, Новая Малукса, д.Лезье, д. Иваново, д.Кирсино, д. Сологубовка, д. Пухолово, д. Петрово, д. Муя, д. Сиголово, д. Турышкино, п. Михайловский, д. Войтолово, д. Славянка, п. Апраксин, д. Берёзовка.. |  | Средства местного бюджета –  1 357 141,13 руб. |
| 1.3 | **Приобретение светильников** |  | Средства местного бюджета – 29 900, 00 руб. |
| **2** | **Мероприятие: озеленение (посадка цветов, кустов, деревьев) территории МО Мгинское городское поселение** |  | **Средства местного бюджета –**  **573 744,95 руб.** |
| **3** | **Мероприятие: организация и содержание мест захоронения (сбор и вывоз мусора, благоустройство муниципальных общественных кладбищ)** |  | **Средства местного бюджета –**  **197 250,00 руб**. |
| **4** | **Мероприятие: благоустройство территории МО Мгинское городское поселение** |  | **Средства местного бюджета –2 573 803,77**  **руб.** |
| 4.1 | **Прочистка водопропускных канав г.п. Мга** |  | Средства местного бюджета –  292 800,00 руб. |
| 4.1.1. | **Очистка водоотводных канав от жилой индивидуальной застройки по ул. Шмидт, Комсомольскому пр., ул. Челюскинцев в г.п. Мга** |  | Средства местного бюджета –  98 726,98 руб. |
| 4.2 | **Приобретение материалов для проведения месячника по благоустройству** |  | Средства местного бюджета –  50 000,00 руб. |
| 4.3 | **Обслуживание территорий общего пользования (дворники).**  **(ежедневная уборка территории общего пользования, очистка от снега и льда, посыпка ППС в зимний период, очистка урн, сбор и вывоз мусора)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Территория, прилегающая к Памятнику Воину-Освободителю (ул. Вокзальная) п. Мга;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  паркп.Мга;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Аллея Славы (от ул. МайораЖаринова,д.5 до ул. Спортивная 67);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Хоккейная площадка между домами №71 и №73 по ул. Железнодорожнаяп.Мга;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Пешеходные дорожки:**  Улица Железнодорожная пешеходная дорожка к магазину «Пятёрочка» от д.№30 до д. №36, тротуар у д.№45, от д.№51 до д.№55, у д.№57 п.Мга;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Вокзальная;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Донецкая;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Майора Жаринова;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Пролетарская;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  п.Старая Малукса (ул.Первомайская, Боровая, Новоселов с асфальтовым покрытием тротуара);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  д. Лезье (у стелы), пешеходная дорожка в д. Лезье.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Территории:**  Между кафе «Уют» ул. Железнодорожная 34 А и магазином «Пятёрочка» ул. Железнодорожная 30;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Связи от ул. Железнодорожнаяд. № 51-до Советского пр д. № 54;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Дзержинского (ул. Железнодорожная -46м за пр. Красного Октября);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Железнодорожная (место торговли сельхоз продуктами);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кольцо автобуса на шоссе Революции у ТД «Ильм»;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ул. Железнодорожная (д.73-пешеходная дорожка через двор);  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  шоссе Революции от д.28 до д.38а;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  автобусная остановка (на Кирсино г.п. Мга, посадочная зона Автовокзала ул. Железнодорожная 36); | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1944кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6750кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1121кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3400кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6996кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1722кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  340кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  743кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  147кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1350 кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  767 кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2960 кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  .  280кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  544кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  108кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  250кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  158 кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  596кв.м  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  98 кв.м | Средства местного бюджета –  2 082 276,79 руб. |
|  | **Покос травы на пустырях и обочинах на территории МО Мгинское городское поселение (3 раза за сезон).**  **пустыри:**  ул. Майора Жаринова д.11-Комсомольский пр. д.56;  Комсомольский пр. д.62-вдоль улицы;  от д.44 по Комсомольскому пр. и здания теплосетей д. №48 до ул.Связи;  ул.Донецкая д.7- со стороны Комсомольского переулка д.6  ул.Донецкая-ул.Пролетарская д.11-д.15-до Комсомольского пр.  Советский пр. д. № 54-Железнодорожная, д. № 53  ул.Железнодорожная от д.69 до д.75;  ул.Железнодорожная от д.77 до д.79;  ул.Железнодорожная от д.71 до д.73;  перекрестокул.Дзержинского-Советского пр.50(МБДОУдет.сад. №5);  ул.Мгинской Правды 9 со стороны ул. Горная  ул.Железнодорожная за д.№65 вдоль дороги;  ул. Майора Жаринова между домами 11-5;  Берёзовый пер.;  Майора Жаринова – Советский пр.;  Территория у торгового центра (автовокзал)ул. Железнодорожная д.36;  Напротив СОШ №37 ОАО «РЖД» ул. Железнодорожная д. 40 (где были сараи);  Напротив СОШ №37 ОАО «РЖД»от ул. Дзержинского до д. 44 по Комсомольскому пр.;  Комсомольский пр. за д.100 (с Интернациональной ул.);  ул.Железнодорожная за д.65;  ул. Железнодорожная 60А (ООО «Кампит») до ул. Железнодорожная 60 (ПЧ-29);  отЖелезнодорожной д.60до ж/д переезда на ул. Ленинградской  поул.Железнодорожнаяот ж/д переезда до здания больницы РЖД (Железнодорожная д.95);  Старая Малукса (напротив магазина «Диана»ул. Новоселов 1 А);  **Территории:**  ул. Железнодорожная от д.23до д.37, от д.69 до д.95, от ж/д переезда до д.69;  ул. Шмидта от д.10 до Советский пр.;  ул.Дзержинского от д.1 до д.18;  ул. Связи от д.2 до д.12, от д.3 до д.21;  ул.Спортивная от д.4 до д.8, от д.5 до д.13;  ул.Майора Жаринова от д.1 до д.13;  ул.Донецкая от д.5 до д.19, от д.4 до д.12;  ул.Ленинградская от д. 116 до д.27, от д.17 до д.89, от ул.Новая до ул.Железнодорожная;  ул. Димитрова от д.1 до д.27;  д. Сологубовка подъезд к сельскому Дому культуры; | 2160кв.м  1665кв.м  1458кв.м  4250кв.м  1150кв.м  2100кв.м  1500кв.м  1176кв.м  550кв.м  600кв.м  905, 5кв.м  210кв.м  2050кв.м  460кв.м  575кв.м  384кв.м  1521кв.м  351кв.м  2187, 5кв.м  177, 5кв.м  1000кв.м  1000кв.м  5000кв.м  1250кв.м  6000кв.м  300кв.м  3000кв.м  2400кв.м  2400кв.м  1800кв.м  3000кв.м  3000кв.м  600кв.м  500кв.м |  |
| 4.4 | **Снос аварийных деревьев в п. Мга** |  | Средства местного бюджета – 49 987, 00 руб. |
| **5** | **Мероприятие: ликвидация несанкционированных свалок на территории МО Мгинское городское поселение** |  | Средства местного бюджета – **150 000,00** руб. |
| ВСЕГО объем финансирования по всем мероприятиям Программы за счет средств МО Мгинское городское поселение – **10 219 321,44 руб**. (десять миллионов двести девятнадцать тысяч триста двадцать один рубль 44 копеек). | | | |