УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 30 октября 2013г. № 444

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2014 год»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2014 год»

| Полное наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; постановление администрации МО Мгинское городское поселение от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Цель Программы | Обеспечение качественного содержания и ремонта действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; своевременное выполнение проектных работ, строительства (реконструкции) и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; обеспечение качественного капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 год |
| Источники финансирования Программы | Бюджет МО Мгинское городское поселение Общий объем финансирования Программы из бюджета МО Мгинское городское поселение составит 10 032 200,00 рублей (Десять миллионов тридцать две тысячи двести рублей 00 копеек) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые показатели Программы | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям. 2. Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 4. Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий. 5. Повышение уровня комфортности проживания граждан. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации В.И. Бубнов |
| Подпрограммы | 1. «Содержание, проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» (Подпрограмма 1); 2. «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Мгинское городское поселение на 2014 год» (Подпрограмма 2). |
| Цель Подпрограммы 1 | 1. Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. 2. Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Цель Подпрограммы 2 | 1.Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан. 2. Обустройство дворовых территорий. |
| Срок реализации Подпрограммы 1 | 2014 год |
| Срок реализации Подпрограммы 2 | 2014 год |
| Источники финансирования Подпрограммы 1 | Средства бюджета МО Мгинское городское поселение в размере 9 432 200,00 руб. |
| Источники финансирования Подпрограммы 2 | Средства бюджета МО Мгинское городское поселение в размере 600 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1, целевые показатели Подпрограммы 1 | 1. Остановка процесса разрушения дорожного покрытия на основных и второстепенных улицах. 2. Приведение дорожного покрытия улиц в удовлетворительное состояние. 3. Увеличение срока службы дорожного покрытия улиц. 4. Улучшение технического состояния улиц. 5. Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2, целевые показатели Подпрограммы 2 | 1. Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня комфортности проживания граждан. |
| Организация контроля за исполнением Программы, Подпрограмм 1 и 2 | Контроль за ходом реализации Программы, Подпрограмм 1 и 2 осуществляет Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

Приложение 1

к муниципальной целевой программе

«Содержание и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах населенных пунктов

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2014 год» ,

утвержденной постановлением  администрации

МО Мгинское городское поселение

от 30 октября 2013г. № 444

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ   ПОДПРОГРАММА

«Содержание, проектирование,  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2014 год»

Паспорт муниципальной целевой Подпрограммы

«Содержание, проектирование,  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области  на 2014 год»

| Наименование Подпрограммы | Муниципальная целевая Подпрограмма «Содержание, проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2014 год» (далее – Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, постановление администрации от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Период реализации Подпрограммы | 2014 год |
| Цели Подпрограммы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Задачи Подпрограммы | Остановка процесса разрушения дорожного покрытия на второстепенных улицах; приведение дорожного покрытия улиц в удовлетворительное состояние; увеличение срока службы дорожного покрытия улиц; улучшение технического состояния улиц; обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета МО Мгинское городское поселение составляет – 9 432 200,00 руб. Объемы финансирования за счет средств местного бюджета определяются соответствующими решениями совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2014 году, могут быть уточнены при исполнении местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к достижению следующих результатов: Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 5,312 км: подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдерование грунтовых дорог в границах населенных пунктов – 2,350 км. устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта п. Мга (ямочный ремонт) – 310 кв.м. ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Шмидта (от Советского пр. до Комсомольского пр.); ул. Дзержинского (от ул. Железнодорожная до Комсомольского пр.), Комсомольского пр. в п. Мга с восстановлением прилегающих водоотводящих придорожных канав и устройством пешеходных дорожек -5,312 км разработка проекта реконструкции ул. Димитрова в пос. Мга – 0,535 км |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

I. Введение

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иным действующим законодательством РФ, уставом муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации от 28.10.2013   № 435 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

Администрация муниципального образования  Мгинское городское поселение  Кировского  муниципального района Ленинградской области:

1) осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров  в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, разрабатывает проект правил расчета и размер ассигнований местного бюджета на финансирование затрат на ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров  в границах населённых пунктов   муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района  Ленинградской области.

2) отвечает за формирование расходов местного бюджета (внесение изменений в бюджет)  на  капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров  в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района  Ленинградской области  с учетом необходимости приведения эксплуатационных характеристик дорог  в соответствие с требованиями технических регламентов.

II. Характеристика проблемы

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, находящихся на территории  муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского  муниципального  района Ленинградской области,   без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения автотранспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении капитального ремонта, ремонта  муниципальных автомобильных дорог и тротуаров.

На территории муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района  Ленинградской области     протяженность улиц с асфальтовым покрытием составляет 12490 м.

III. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения

Капитальный ремонт и ремонт муниципальных автомобильных дорог и тротуаров  представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов улиц, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории улиц и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности улиц и не изменяются границы полосы отвода улиц. Наиболее распространенными дефектами асфальтового  покрытия являются износ, выбоины, трещины и т.д.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2014 году   составит 9 432 200,00  руб.,

Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2014 году приведены в приложении  к настоящей Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

V. Организация управления реализацией  Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляется администрацией муниципального образования  Мгинское городское поселение  Кировского муниципального  района  Ленинградской области.

Администрация муниципального образования  Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области   осуществляет:

1) реализацию мероприятий Подпрограммы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Подпрограмму;

3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы;

4) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой;

5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

VI. Ожидаемый социально-экономический эффект

Реализация Подпрограммы позволит:

капитально отремонтировать, отремонтировать  муниципальные автомобильные дороги и тротуары муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области;

обеспечить соответствие технических характеристик отремонтированных  муниципальных автомобильных дорог и тротуаров  нормативным требованиям;

снизить аварийность на отремонтированных  муниципальных автомобильных дорогах;

обеспечить сохранность отремонтированных  муниципальных автомобильных дорог и тротуаров;

разработать проект реконструкции улицы Димитрова в г.п. Мга.

Приложение 2

к муниципальной целевой программе

«Содержание и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения

в границах населенных пунктов

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2014 год»,

утвержденной постановлением  администрации

МО Мгинское городское поселение

от 30 октября 2013г.№ 444

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ   ПОДПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ, РЕМОНТ  ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2014 ГОД»

Паспорт муниципальной целевой  подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Мгинское городское поселение

на 2014 год»

| Наименование Подпрограммы | «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Мгинское городское поселение на 2014 год» (далее – Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устав муниципального образования Мгинское городское поселение, постановление администрации от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 год |
| Цели Подпрограммы | Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан. Обустройство дворовых территорий. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Благоустройство дворовых территорий, парковок и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в границах населенного пункта г.п. Мга. 2. Создание благоприятных условий проживания граждан. |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составит - 600 000,00 руб. |
| Планируемые показатели выполнения Подпрограммы | 1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включенных в Подпрограмму, - 3. 2. Доля дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включенных в Подпрограмму, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним - 9 %. 3.Количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 4. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | 1. Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий. 2. Повышение уровня комфортности проживания граждан. |

Характеристика проблем, решение которых

осуществляется путем реализации Подпрограммы

В муниципальном образовании Мгинское городское поселение имеется 61 многоквартирный  дом с дворовыми территориями, из которых  50 дворовых территорий  требуют капитального ремонта, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.

Выполнение работ по ремонту дворовых территорий в полном объеме за счет  средств собственников помещений многоквартирных домов и бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение, в части муниципального жилья, в ближайшие годы нереально из-за отсутствия денежных средств.

Вместе с тем, с учетом обращений граждан в различные органы и в том числе в администрацию муниципального образования Мгинское городское поселение по вопросам капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, администрация муниципального образования Мгинское городское поселение не могла остаться в стороне от решения данной проблемы, поэтому проблему капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов стала  решать путем разработки целевой муниципальной подпрограммы, предусматривающей поэтапное финансирование капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  из бюджета муниципального образования.

Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сейчас стоит очень остро. Большинство дворовых территорий и проездов обустраивалось сорок и более лет назад и без капитального ремонта выглядят непривлекательно. Состояние проездов в большинстве случаев является аварийным, создает препятствие для передвижения как специализированной техники (пожарная служба, скорая помощь), так и легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества  и благоустройства дворовых территорий в условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение комфортных условий проживания граждан.

2. Организация ремонта и  благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов, парковок и проездов, расположенных на территории  муниципального образования Мгинское городское поселение.

Планируемые показатели результативности выполнения Подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием средств местного бюджета | ед. | 3 |  |
|  | Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям | ед. | 4 |  |
|  | Доля отремонтированных дворовых территорий в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий | % | 9 % |  |
|  | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям | % | 9 % |  |
|  | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета |  | 600 000,0 |  |

Финансирование Подпрограммы

1. Объем финансирования капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, определяется на основании технического задания и локальных смет на ремонт дворовых территорий, парковок и проездов по  территориальным единичным  расценкам (ТЕР) для Ленинградской области.

2. Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 600 000,0 руб.

3. В случае выделения средств из областного бюджета в Подпрограмму могут быть внесены изменения.

Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы устанавливается – 2014 год.

Система управления Подпрограммой

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение   для достижения целей и задач Подпрограммы выполняет следующие мероприятия:

проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

формирует адресный перечень подлежащих капитальному ремонту, ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках Подпрограммы;

после выделения средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Мгинское городское поселение  для финансирования  капитального ремонта, ремонта   дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию муниципального образования Мгинское городское поселение  информации о капитальном ремонте, ремонте дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, на банковские счета подрядных организаций;

обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;

осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.

Формирование адресного перечня подлежащих капитальному ремонту, ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках Подпрограммы

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам, планируемый для проведения мероприятий  в  рамках  Подпрограммы,   сформирован  на основании заявок о необходимости  проведения капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, представленных организациями, обслуживающими жилищный фонд,  и  собственниками помещений в многоквартирном доме, по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, в отношении которых планируется  выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в рамках Подпрограммы

| № п./п. | Наименование объекта | Наименование подрядных организаций, выбранных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Объекты благоустройства | Стоимость капитального ремонта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовой территории у д.6 по ул. Донецкая, пос. Мга |  | Ремонт а/б покрытия дворовой территории и 1-го проезда к дворовой территории | 200 000,0 |
| 2. | Ремонт дворовой территории у д.16 по ул. Дзержинского, пос. Мга |  | Ремонт а/б покрытия дворовой территории и 2-х проездов к дворовой территории | 200 000,0 |
| 3. | Ремонт дворовой территории у д.44 по Комсомольскому пр., пос. Мга |  | Ремонт а/б покрытия дворовой территории и 1-го проезда к дворовой территории | 200 000,0 |
| ВСЕГО: по МО Мгинское городское поселение - 7 объектов - дворовых территорий МКД: 3 - проездов к дворовым территориям: 4 |  | ВСЕГО: объем финансирования капитального ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по МО Мгинское городское поселение – за счет местного бюджета 600 000,0 руб. |